定例議事録・課題リスト自動格納 運用マニュアル

作成：2026年9月24日　名古屋支店 生産技術部

椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事（以下、椙山改修）の定例会議について、定例が終わったあとの議事録の作成と、議事録・課題リストの Box への格納を、社内の連携基盤 Workato で自動化します。定例は Teams で録音・文字起こしし、情報はすべて Box に集めます。議事録の文章は、Workato から社内の LLM API（AI推進G）を通して AI が作ります。Box に集めた議事録・課題リスト・図面リストは、AI アシスタント（Lightblue）に質問して調べられます。

定例前の議題・課題リストの作成と Box への格納、関係者へのお知らせメールは、これまでどおり金子主任が手作業で行います（自動化しません）。自動で作られた議事録と次回用の課題リストは AI が作ったたたき台で、金子主任が確認して確定します。本番運用の開始目標は 2026年10月5日（月）です。

早見表

| いつ | 誰が | やること |
| --- | --- | --- |
| 最初に一度 | 小山 | 定例を「毎週の定期的な予定」として作り、会議のオプションで自動録音・自動文字起こしをオンにする |
| 定例前 | 金子主任 | Box の 901 に定例フォルダ「YYMMDD_第NN回_定例会議」を手で作り（名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）、その中に「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」を作る。902 の課題リストを「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」として定例フォルダにコピーする。お知らせメールを送る |
| 定例中 | 出席者全員 | 小山が作った予定から Teams で開く。文字起こしが始まっているかを確かめ、途中で止めない。名乗ったり番号で呼んだりしなくてよい |
| 定例後（その日のうち） | 小山 | Teams から文字起こしを .vtt でダウンロードし、Box の「901 > 00_受付」に置く（キーが払い出されたら自動になる） |
| 数分後 | 自動（Workato） | 議事録・議事録要約・未決事項一覧・次回用の課題リストを作って Box に格納し、WowTalk に通知する |
| 通知のあと | 金子主任 | 議事録（案）と課題リスト（たたき台）を確認・修正する。「※要確認」を確かめ、現地の出席チェックを付け、課題リストに赤字で追記する |
| いつでも | 関係者全員 | AI アシスタント（Lightblue）に、決定の経緯や未決事項、図面の状況を質問する |
| 困ったとき | ― | WowTalk の通知を見て 8章で対処する。直らなければ小山に連絡する |

1. 全体の流れ

金子主任が定例前に Box へ議題と課題リストを置いておき、定例後に小山が文字起こしを Box に置けば、数分で議事録と次回用の課題リストが自動で作られ、Box に格納されます。

| 段階 | 誰が | どこで | やること |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 定例前の準備 | 金子主任 | Box・メール | （人の作業）Box に定例フォルダを手で作り（名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）、議題と課題リストを置き、関係者にお知らせメールを送る |
| ② 定例会議 | 出席者全員 | Teams 会議（現地も会議室の PC から接続） | 録音と文字起こしを自動で開始（会議のオプションで設定） |
| ③ 文字起こしを置く | 小山（定例の開催者） | Teams・Box | （人の作業）Teams から文字起こし（.vtt）をダウンロードし、Box「901_総合定例会議資料/00_受付」に置く |
| ④ 議事録の作成 | （自動） | ― | （自動）文字起こしが置かれると Workato が動き、議題に結果を書き込んで「議事録」として定例フォルダに格納。議事録要約を作成。未決事項一覧を更新。課題リストを OLD に移し、次回定例日の課題リスト（全部黒字）を作る。WowTalk に完了を通知 |
| ⑤ 確認・確定 | 金子主任 | Box | （人の作業）AI が作ったたたき台（議事録（案）と次回用の課題リスト）を確認・修正して上書き。次回用の課題リストに協議内容を赤字で追記 |
| ⑥ 調べる | 関係者全員 | AI アシスタント（Lightblue） | （人の作業）議事録・課題リスト・図面リストをもとに AI に質問する |

2. Box のフォルダとファイル名のルール

自動処理は、定例フォルダの名前（日付と回数）で回を見つけます。金子主任が作るフォルダとファイルは、必ず次の名前にしてください。自動で作られたファイルの名前は変えないでください。

椙山125WEST（Box）/

├── 900図面・計画書回覧フォルダ/（Workato が見張るので、ここには置かない）

├── 901_総合定例会議資料/

│   ├── 00_受付/（小山が文字起こしを置く）

│   ├── 261002_第02回_定例会議/（毎回手で作る。担当は金子主任）

│   │   ├── 261002_第02回_議題.xlsx（金子主任が作る）

│   │   ├── 261002_第02回_課題リスト.xlsx（金子主任がコピーする）

│   │   ├── 261002_第02回_議事録.xlsx（自動）

│   │   ├── 261002_第02回_議事録要約.md（自動）

│   │   └── 261002_第02回_文字起こし.vtt（自動で受付から移す）

│   └── 最新_未決事項一覧.md（自動で上書き）

└── 902_課題リスト/

├── 261016_課題リスト.xlsx（次回定例日の日付。直下は常に1つ）

└── OLD/（確認が済んだ過去の課題リスト）

| フォルダ | 入るもの | 入れる人 |
| --- | --- | --- |
| 901_総合定例会議資料 > 00_受付 | 定例後に小山が文字起こし（.vtt）を置く場所。Workato はここだけを見張り、置かれた文字起こしを定例フォルダへ移す | 小山 |
| 901_総合定例会議資料 > YYMMDD_第NN回_定例会議 | 定例1回分のフォルダ。議題・課題リスト（定例資料）、議事録、議事録要約、文字起こしをまとめて置く | フォルダは手で作る（担当は金子主任。名前の付け方を守れば誰が作ってもよい）。議題・課題リストは金子主任。ほかは自動 |
| 901_総合定例会議資料（直下） | 最新_未決事項一覧（定例のたびに上書き。過去の版は Box のバージョン履歴に残る） | 自動 |
| 902_課題リスト | 次回定例日の日付を付けた課題リスト。定例までの追記は各自がこのファイルに赤字で書く。直下には常に1つだけ置き、確認が済んだものは OLD に移る | 自動（定例後）。追記は各自 |

- 定例フォルダの名前は「YYMMDD_第NN回_定例会議」です。日付はその定例の開催日を6桁（例：2026年10月2日 → 261002）、回数は2桁（第02回）。自動処理は、このフォルダ名で回を見つけます。

- 定例フォルダの中のファイルは、名前に「議題」「課題」を含む Excel を議題・課題リストとして探します。名前は「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」などにそろえてください。

- 902 直下の課題リストの日付は次回定例日です（125WEST の課題リスト運用ルール①と同じ）。

- 議事録（.xlsx）は、議題のファイルに結果を書き込んだものです。議題のファイルは元のまま残ります。

901・902 は「900図面・計画書回覧フォルダ」と同じ階層にあり、900 の中には何も置きません。Workato がそのフォルダを見張っていて、ファイル名に図面名や整理番号があると図面リストに日付を記入してしまうためです。

このマニュアルと図面・計画書進捗管理 運用マニュアルは、901・902 には置きません。901・902 は日建設計と共有している Box（【社外共有02】他社設計）の中にあり、マニュアルには社内向けの内容（Workato の構成、社内の窓口・申請手順など）が書かれているためです。生産技術部の Teams（SharePoint）など、社内だけの場所に置きます（小山）。

3. 定例前の準備（金子主任）

定例前の準備は自動化しません。金子主任が次の順に行います。

- 定例フォルダを作る：Box の 901_総合定例会議資料 に、「YYMMDD_第NN回_定例会議」（定例の開催日。例：261002_第02回_定例会議）のフォルダを手で作る。担当は金子主任だが、名前の付け方を守れば誰が作ってもよい。

- 議題を作る：定例フォルダに、議事録フォーマット（議事録フォーマット_修正版4.xlsx）をコピーし、「YYMMDD_第NN回_議題.xlsx」（例：261002_第02回_議題.xlsx）の名前にして、Box の中で議題を書く。

- 課題リストを定例資料にする：902_課題リスト 直下にある今回の定例日の課題リストを、定例フォルダに「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」（例：261002_第02回_課題リスト.xlsx）の名前でコピーする（課題リスト運用ルール②）。

- お知らせメールを送る：関係者に、Box のリンクを付けてお知らせする。件名・本文は自由。

- お知らせのあとに課題リストへ追記があったときは、902 のファイルを直し、定例フォルダにコピーし直す（課題リスト運用ルール③）。

定例フォルダの名前が違うと、定例後に自動処理が見つけられず、WowTalk に「定例のフォルダが見つかりません」と通知されます。

議題ファイルの書き方

- 年月日・時間・場所を書きます。議事録にもそのまま使われます。

- E列に議題No、F〜T列に議題の本文を書きます。V列（打合せ結果）は空けておきます。定例後に自動で書き込まれます。

- 結果が長くなりそうな議題は、議題の下に空行を数行入れておきます。議題の行数が、結果を書ける行数になります。

- 参加者名簿に新しい出席者を追加しておきます。名簿にない人には出席のチェックが付きません。

- 名簿の出席チェックボックスは、非表示の AM 列（現地）・AN 列（WEB）とつながっています。AM・AN 列を表示・削除したり、名簿の行や列を挿入・削除したりしないでください。チェックの位置がずれます。

4. 定例会議のやり方（Teams）

議事録の精度は、録音の聞き取りやすさで決まります。次の点を守ってください。

会議の開き方と録音・文字起こし

- 定例は、小山が作った「毎週の定期的な予定」から開きます。チャネルの「今すぐ会議」や、別の人が作った会議では開きません。自動録音・自動文字起こしの設定がなく、文字起こしも小山の会議に残らないためです。

- 自動録音・自動文字起こしは、その定期的な予定の「会議のオプション」で一度オンにしてあります。毎回設定する必要はありません。日時を変えるときは、その回の予定を編集します（新しく会議を作り直さない）。

- 会議が始まったら、文字起こしが始まっていることを確かめます（画面上部に文字起こし中の表示が出ます）。始まっていなければ、社内の出席者の誰かが「レコーディングと文字起こし」から開始します。小山以外が押してもかまいません（社外の参加者は開始できません）。

- 定例中は、録音・文字起こしを止めません。途中で止めて開始し直すと文字起こしが分かれます。分かれた場合も自動でつなげますが、止めている間の発言は残りません。

会議中の話し方

- 現地の出席者も、会議室の PC から Teams に接続します。

- 発言の前に名乗ったり、議題を番号で呼んだりする必要はありません。AI が発言の内容から、どの議題・課題の話かを判断します。

- 会議室のマイクで話した発言は、誰の発言か区別できないことがあります。AI は発言者が分からないときは推測で書かず、承認・指示のように発言者が大事なものには「※要確認：発言者」と付けます。確認のときに補ってください。

- 決定したこと、宿題（誰が・何を・いつまでに）、次回・次々回の開催日時は、はっきり言葉にします。

定例後：文字起こしを Box に置く（小山）

議事録を作る自動処理は、文字起こしが Box に置かれると動き始めます。定例が終わったら、その日のうちに次の手順で置いてください。

- Teams で定例会議の予定（またはチャット）を開き、「レコーディングと文字起こし」を選ぶ。

- 「文字起こし」の「ダウンロード」から、「.vtt としてダウンロード」を選ぶ（.docx ではなく .vtt）。

- Box「椙山125WEST > 901_総合定例会議資料 > 00_受付」にアップロードする。ファイル名は変えなくてよい。文字起こしが複数に分かれているときは、全部を置く（時刻の順につなげて1つの議事録にします）。

開催日の翌日以降に置くときは、ファイル名の先頭に開催日（例：261002_）を付けてください。付いていないと、置いた日が開催日とみなされ、「定例のフォルダが見つかりません」と通知されます。

文字起こしを Teams から自動で取り出すためのキーの払い出しを、小山が窓口に申請しています。払い出されたら、この作業は自動になります（10章）。

5. 定例後に自動でできるもの

文字起こしを置くと処理が始まり、数分で WowTalk に完了の通知とリンクが届きます。

| ファイル | 場所 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| YYMMDD_第NN回_議事録.xlsx | 定例フォルダ | 議題ファイルに、打合せ結果（【決定】【承認】【保留】などと結論、宿題）、表題（「議題」→「議事録」）、WEB 参加者の出席チェック（Teams から個人で参加し、名簿と名前が一致した人だけ）、次回・次々回開催を書き込んだもの。年月日・時間・場所は、金子主任が議題に書いたものをそのまま使う。議題にない話題で決まったことは、最後の議題の後ろに「（議題外）」として追記 |
| YYMMDD_第NN回_議事録要約.md | 定例フォルダ | 決定事項、議題ごとの結果、図面・計画書の確認（🔴遅延・🟡1週間以内）、図面リストの更新が必要なもの、課題リストの協議内容（赤字追記用の文案）、未決事項、次回開催。AI アシスタントが読むための文書 |
| 最新_未決事項一覧.md | 901 直下 | 今回までに決着していない事項の一覧。今回決着したものも別に記載 |
| YYMMDD_課題リスト.xlsx（次回定例日） | 902 | 定例で確認した課題リストを全部黒字に戻し、右上の定例日を次回定例日にしたたたき台（課題リスト運用ルール⑤）。金子主任が確認してから使う。それまで直下にあった課題リストは OLD に移る。次回定例日は定例で話された日付。話されなかったときは開催日の7日後とし、WowTalk で知らせる |
| YYMMDD_第NN回_文字起こし.vtt | 定例フォルダ | Teams の文字起こし |

自動で作られた議事録と次回用の課題リストは、AI が作ったたたき台です。社外に出す前に、必ず金子主任が確認してください。聞き取れなかった箇所、どの議題の話か判断できなかった箇所、発言者が分からない承認・指示には、「※要確認：◯◯」と書かれます。

6. 担当者ごとの作業

担当ごとの作業は次のとおりです。

| 担当 | やること |
| --- | --- |
| 金子主任（定例資料・議事録の担当） | 【定例前】 ・901 に定例フォルダ（YYMMDD_第NN回_定例会議）を手で作る（名前の付け方を守れば、ほかの人が作ってもよい） ・定例フォルダに議題（YYMMDD_第NN回_議題.xlsx）を作る ・課題リストを定例フォルダにコピーする（YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx） ・関係者にお知らせメールを送る 【定例後】（完了の通知が来たら） ・議事録（案）と次回用の課題リスト（たたき台）を確認・修正し、同じ名前で上書きする ・「※要確認」（議題の対応・発言者など）を文字起こしや録音で確かめる ・現地の出席者の出席チェックを付ける（会議室から参加した人は自動では付かない） ・議事録要約の「課題リストの協議内容」を、902 の次回定例日の課題リストに赤字で追記する（運用ルール⑥） ・「図面リストの更新が必要なもの」を現場・設備部に伝える |
| 小山（定例の開催者・レシピの担当） | 【最初に一度】 ・定例を毎週の定期的な予定（終了日は工期の終わり）として作り、出席者を招待する ・その予定の会議のオプションで、自動録音・自動文字起こしをオンにする 【定例後】 ・その日のうちに文字起こし（.vtt）を Box の 00_受付 に置く（キーが払い出され、自動取得が始まるまで） 【AI アシスタント】 ・Lightblueで AI アシスタントを作り、管理する 【レシピ】 ・Workato のレシピを作り、持ち主として管理する ・完了の通知が届いているかを確認し、エラーが来たら対処する ・異動するときは、レシピとコネクションを後任に引き継ぐ |
| 日建設計 | 課題リストの確認はこれまでどおり |

7. AI アシスタント（Lightblue）

AI アシスタントは、Lightblueで別に作ります（担当：小山）。次の資料を読み込ませ、定例のたびに増える議事録・課題リストも自動で反映されるようにします。読み込ませる資料と指示文の参考は、リポジトリの assistant/AIアシスタント指示文_参考.md にあります。

- Box「椙山125WEST」の 901_総合定例会議資料（回ごとの定例会議フォルダを含む）と 902_課題リスト（OLD を含む）

- このマニュアルと図面・計画書進捗管理 運用マニュアル（社内だけの置き場所にあるもの）

- 協力業者共有の Box にある「図面リスト履歴」（Workato が毎朝保存する図面リストの写し）

想定している質問の例です。

| 聞きたいこと | 質問の例 |
| --- | --- |
| 未決事項 | 未決事項を担当別に出して／次回定例までに NS が回答すべきものは？ |
| 決定の経緯 | タイルの目地色はどう決まった？経緯も |
| 課題リスト | 課題リストで期限が過ぎているものは？／課題No.5 の最新の状況は？ |
| 図面・計画書 | 今日時点の遅延図面と、前回定例での対応を並べて／三友-2 はいま何回目の受領提出？ |
| 次回の準備 | 次回の議題案を未決事項から作って |
| ルール | 受図から承認までの流れと、各段階の担当は？ |

- 指示文の参考では、答えに根拠（「第◯回（日付）No.◯」やファイル名）を付け、記録にないことには「記録にありません」と答えるようにしています。社外に出す資料に使うときは、元のファイルで確かめてください。

8. エラー・困ったとき

うまくいかなかったときは、WowTalk に通知が届きます。文字起こしは 00_受付 に残るので、原因を直してから置き直せばやり直せます。

| 通知・症状 | 原因 | 対処 |
| --- | --- | --- |
| 定例のフォルダが見つかりません | 901 に、開催日の名前の定例フォルダ（YYMMDD_第NN回_定例会議）がない。または開催日の翌日以降に、日付を付けずに文字起こしを置いた | フォルダ名を「YYMMDD_第NN回_定例会議」に直すか、文字起こしのファイル名の先頭に開催日を付けて、00_受付 に置き直す |
| 定例フォルダに議題が見つかりません | 定例フォルダに、名前に「議題」を含む Excel がない | 議題を定例フォルダに置いてから、00_受付 に文字起こしを置き直す |
| 文字起こしが分かれていたため、つなげました | 定例中に録音・文字起こしが止められ、開始し直された | 対応は不要。止めていた間の発言は残らないので、議事録（案）を確認するときに抜けがないかを見る |
| 追加された文字起こしを含めて作り直しました | 議事録ができたあとに、同じ日の文字起こしが 00_受付 に追加された | 議事録（案）を確認し直す。前の版は Box のバージョン履歴に残る |
| 次回定例日を7日後にしました | 定例で次回の日付が話されなかった | 日付が違うときは、902 直下の課題リストの名前と右上の定例日を手で直す |
| 文字起こしは .vtt で置いてください | 文字起こしを .docx など .vtt 以外でダウンロードした | Teams から「.vtt としてダウンロード」し直して、00_受付 に置き直す |
| AI の回答を読み取れませんでした | AI の回答が決められた形になっていなかった（まれに起きる） | 00_受付 に文字起こしを置き直す。続くときは小山に連絡する |
| 参加者「◯◯」が名簿にありません | 議事録フォーマットの名簿にその人がいない | 今回の議事録は手でチェックを付ける。次回から名簿に追加する |
| 結果の欄が足りません | 議題の行数より結果が長い | 今回の議事録は手で整える。次回から議題の下に空行を入れておく |
| 文字起こしを置いて30分たっても通知が来ない | レシピの停止、接続切れなど | 小山に連絡する |

9. システムの構成（管理者向け）

社内の Workato の1つのレシピで動きます。図面・計画書進捗管理と同じプロジェクト（名古屋支店_生産技術部 > 01. 生産推進G）に「02. 定例議事録作成」として入れます。開発・デプロイ・運用は、社内の Workato 開発マニュアル（実装編・API編・運用編）に従います。組み立ての詳しい手順は、リポジトリの README（sugiyama-minutes-automation/README.md）にあります。

| 種類 | 名前 | 役割 |
| --- | --- | --- |
| レシピ | REC_定例議事録作成 | 00_受付に文字起こしが置かれたら起動。議題・課題リストの読み取り、AI による議事録作成、Box への格納、次回用の課題リストの作成、WowTalk への通知 |
| レシピ（キー払い出し後に追加） | REC_定例文字起こし取得 | 定例の日に定期実行し、Teams の新しい文字起こしを Microsoft Graph から取り出して 00_受付 に置く。これで文字起こしを置く手作業がなくなる |
| コネクション | CON-RW_椙山改修Box（図面・計画書進捗管理と共用） | Box のファイルの取得・格納・移動。00_受付を Webhook で見張る |
| コネクション | CON-RW_椙山改修SharePoint（同上） | Excel に書き込むための作業場所（椙山改修の Teams のサイト） |
| コネクション | LLM API（AI推進G のカスタムコネクタ） | 文字起こし・議題・課題リスト・前回の未決事項から、議事録の内容を作る |
| Pythonスニペット | p1a・p1b・p2〜p5（レシピの中） | 議題・課題リストの特定と読み取り、文字起こしの整形、Excel に書き込む位置の計算 |
| ルックアップテーブル | 工事設定 | Box のフォルダ、SharePoint の作業場所、WowTalk の送り先 |
| 共通レシピ | wowtalkチャット送信、エラー通知（B001） | 完了通知とエラー通知 |

- レシピが見張るのは 00_受付 だけです。レシピが作るファイルは受付の外に置くので、無限ループになりません（実装編「禁止事項」）。

- 資格情報（API キーなど）はコネクションにだけ入力し、レシピやチャットには書きません。

- 試験が済んだら本番環境で運用します。開発環境のままの定常運用はしません。

- 小山が異動するときは、レシピとコネクションを後任または共用のアカウントに切り替えます。

- 工事完了後（2027年4月〜）は窓口に本番アセットの削除を依頼し、Box のフォルダは保管用として残します。

10. 本番運用までにやること（小山。本番運用の開始目標：2026年10月5日（月））

- LLM API の API トークンを発行する（AI推進G の利用マニュアルに従う）

- Teams の文字起こしを取り出すキー（Microsoft Graph の OnlineMeetings.Read・OnlineMeetingTranscript.Read.All。小山のアカウントで、小山が開催する定例だけを読む）の払い出しを、小山が窓口に申請する。払い出されたら REC_定例文字起こし取得 を追加し、文字起こしを置く手作業をなくす

- SharePoint コネクションで Excel の読み書き（Microsoft Graph の workbook API）ができるかを確認する（図面リストへの書き込みと同じ方法。できなければ窓口に相談する）

- プロジェクトに「02. 定例議事録作成」のフォルダを作り、Box の 00_受付 を Webhook に追加する

- テスト用の定例フォルダ（YYMMDD_第99回_定例会議）を 901 に作って議題と課題リストを置き、短い Teams 会議の文字起こしを 00_受付 に置いて、開発環境 → テスト環境で通しで確認し、窓口に本番デプロイを依頼する

付録. 課題リストの運用ルール

椙山改修の課題リストの運用ルールです。125WEST のルールをもとに、Box のフォルダ（901・902）と自動処理に合わせて決め直しました。本文の「運用ルール①〜⑥」はこの番号を指します。

| 番号 | ルール | 誰が |
| --- | --- | --- |
| ① | 902_課題リスト直下には、次回定例日の課題リスト（YYMMDD_課題リスト.xlsx）が常に1つだけある。追記したいことは、このファイルに赤字で書き込む | 関係者全員（清水建設・日建設計ほか） |
| ② | 定例資料を配布する前に、902 の課題リストを今回の定例会議フォルダ（901 > YYMMDD_第NN回_定例会議）に「YYMMDD_第NN回_課題リスト.xlsx」の名前でコピーする | 金子主任 |
| ③ | 配布後に追記があったときは、902 のファイルを直してから定例会議フォルダにコピーし直し（上書き）、関係者にメールで知らせる | 追記した人 |
| ④ | 定例では、赤字（前回からの追記）を中心に確認・協議する | 出席者全員 |
| ⑤ | 定例後、確認済みの課題リストを 902 > OLD へ移し、全部黒字にした次回定例日の課題リストを 902 直下に作る | 自動（AI のたたき台。金子主任が確認する） |
| ⑥ | 定例での協議内容を⑤の課題リストに赤字で追記する（議事録要約の「課題リストの協議内容」の文案を使う）。完了した課題は完了日を入れ、行は消さない。→①に戻る | 金子主任 |